Phần 1:

| PBI | Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51: Hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật | Done (Trình bày Demo) | Đã đạt AC (32/32 ca đạt), đã tích hợp hoàn tất trên môi trường thử nghiệm. |
| PBI-52: Hướng dẫn trả hàng theo nhóm sản phẩm | Nói rõ chưa Done | Bị chặn, chính sách đồ điện tử chưa chốt (chưa đạt AC), chưa hoàn thành kiểm thử. |
| PBI-53: Chuyển khiếu nại nghiêm trọng | Nói rõ chưa Done | Đang chờ kiểm thử, còn 3/50 ca phân loại sai và còn lỗi mức cao chưa xử lý (vi phạm DoD). |
| PBI-54: Hiển thị lịch sử cho nhân viên tiếp nhận | Done (Trình bày Demo) | Đạt AC trên môi trường thử nghiệm, đã qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58: Xóa dữ liệu cá nhân khỏi nội dung báo cáo | Nói rõ chưa Done | Đang chờ kiểm thử (mới đạt 10/12 mẫu, 2 mẫu còn số điện thoại - chưa đạt AC và chưa qua kiểm tra quyền riêng tư). |

Phần 2:

Danh sách chuẩn bị:

Kiểm tra trạng thái Increment: Xác định các PBI đạt DoD (PBI-51, PBI-54 là Done; PBI-52, PBI-53, PBI-58 là chưa Done) dựa trên kết quả Phần 1.

Đính chính thông tin thư mời: Scrum Master làm việc với Product Owner (PO) để đính chính thông tin trong thư mời gửi Stakeholders, làm rõ PBI-58 chưa Done (mới đạt 10/12 mẫu) thay vì công bố đã hoàn tất, tránh hiểu lầm.

Thống thống kịch bản Demo: Chốt kịch bản Demo trực tiếp trên môi trường thử nghiệm chỉ dùng các tính năng đã Done (PBI-51 kết hợp PBI-54). Từ chối dùng video quay sẵn cho các phần chưa ổn định theo đề xuất của PO nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Chuẩn bị dữ liệu minh chứng & môi trường: Developers chuẩn bị môi trường thử nghiệm live và sẵn sàng 2 mẫu báo cáo còn lỗi số điện thoại của PBI-58 để chiếu cho Đại diện bảo vệ dữ liệu xem theo yêu cầu.

Thống nhất nội dung thảo luận với Stakeholders: PO chuẩn bị nội dung làm rõ rủi ro với Chủ cửa hàng thí điểm và Đại diện pháp lý về mảng đồ điện tử; chuẩn bị góc nhìn về Product Backlog tiếp theo.

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 00:00 - 00:10 (10 phút) | Mở đầu & Tuyên bố mục đích: Giới thiệu Sprint Goal, chào mừng Stakeholders (gồm Đại diện chính sách & Đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa). Minh bạch rõ ràng danh sách PBI Done và chưa Done. | PO: Trình bày Sprint Goal & tình hình hoàn thành PBI. SM: Tuyên bố luật tham gia, làm rõ nguyên tắc minh bạch. |
| 00:10 - 00:30 (20 phút) (Xử lý bẫy: Đại diện chính sách dự 30 phút đầu) | Demo Increment (User Journey) & Thảo luận chính sách: x User Journey Live: Khách hàng gửi yêu cầu đổi hàng do lỗi kỹ thuật trên Chatbot → AI nhận diện và cung cấp hướng dẫn nhất quán (PBI-51) → Khách hàng yêu cầu gặp nhân viên → Hệ thống chuyển sang giao diện CSKH, hiển thị toàn bộ lịch sử hội thoại đã qua kiểm tra quyền riêng tư cho nhân viên tiếp nhận (PBI-54). Thảo luận bẫy trái chiều PBI-52: Trao đổi giữa Chủ cửa hàng thí điểm (muốn AI trả lời ngay) và Đại diện chính sách (chờ pháp lý). | Developers: Thực hiện Live Demo User Journey (PBI-51, PBI-54). PO: Điều phối thảo luận về PBI-52; ghi nhận điểm cần làm rõ pháp lý, tuyệt đối không hứa hẹn tính năng. Đại diện chính sách: Chốt tiến độ xác nhận pháp lý cho đồ điện tử. Chủ cửa hàng: Nêu mức độ rủi ro chấp nhận. |
| 00:30 - 00:45 (15 phút) | Xem xét PBI chưa Done & Báo cáo quyền riêng tư (PBI-58): Trình bày lý do PBI-53, PBI-58 chưa Done. Chiếu 2 mẫu báo cáo chưa xóa số điện thoại cho Đại diện bảo vệ dữ liệu xem trực tiếp. | Developers: Giải trình kỹ thuật, trình chiếu 2 mẫu lỗi PBI-58. Đại diện bảo vệ dữ liệu: Kiểm tra 2 mẫu lỗi, đưa ra tiêu chí chấp nhận cho đợt thí điểm tới. PO: Ghi nhận điều kiện dừng mở rộng thí điểm cho đến khi PBI-58 Done. |
| 00:45 - 01:05 (20 phút) | Thảo luận Feedback & Hướng đi tiếp theo (Product Backlog): Thảo luận điều chỉnh hướng sản phẩm dựa trên Feedback thu thập được. | PO: Chủ trì thu thập Feedback, làm rõ trước khi đề xuất PBI mới. Stakeholders: Đóng góp ý kiến về định hướng ứng dụng đa kênh. Developers: Góp ý về tính khả thi kỹ thuật. |
| 01:05 - 01:15 (10 phút) | Tổng kết buổi Review: Tóm tắt các điểm điều chỉnh Product Backlog dự kiến, cảm ơn Stakeholders và kết thúc. | PO: Tóm tắt kết quả. SM: Khép lại sự kiện đúng Timebox. |

Phần 3:

Gồm scrum team

| Data (Nhật ký & IM-11-02) | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| Data 1: Ngày 4 Khánh Vy mới được cấp quyền truy cập môi trường thử nghiệm; IM-11-02 (Cấp đủ quyền từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng) chưa đạt. | Công cụ / Quy trình | Việc cấp phát tài khoản/quyền truy cập phụ thuộc vào quy trình bên ngoài chưa được chủ động chuẩn bị trước Sprint, làm chậm tiến độ kiểm thử tích hợp. Cần cải tiến cách thức theo dõi hành động của IM thay vì chỉ ghi nhận thụ động. |
| Data 2: Ngày 5 Developers và nhân viên CSKH phát hiện đang hiểu khác nhau về "khiếu nại nghiêm trọng" (dẫn đến PBI-53 bị lỗi mức cao). | Tương tác / Definition of Done | Tiêu chí Acceptance Criteria của PBI về nghiệp vụ chưa được thống nhất góc nhìn giữa nhóm kỹ thuật và người dùng nghiệp vụ (CSKH) ngay từ khâu Refinement, dẫn đến hiểu sai logic phân loại khi kiểm thử. |

| Hành động (Improvement) | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| IM-12-01: Bổ sung "Checklist hạ tầng/quyền hạn" vào bước Chuẩn bị Sprint (Sprint Planning) và gán 1 Developer làm đầu mối xác nhận quyền môi trường thử nghiệm cho toàn bộ thành viên trước 17h00 Ngày 1 của Sprint 13. | Khánh Vy (Developer) | Đầu giờ Daily Scrum Ngày 2 của Sprint 13 | Ảnh chụp màn hình xác nhận tất cả tài khoản Developers đã đăng nhập và thao tác thành công trên môi trường thử nghiệm. |